UMOWA Nr PZD.263. … .2022

zawarta w dniu ………………… w Mielcu pomiędzy:

**Powiatem Mieleckim**, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506 **– Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu**, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanym przez:

Pana Jacka Krzyżewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego,

przy kontrasygnacie Pani Anny Adamczyk – Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego działającej z upoważnienia Skarbnika Powiatu Mieleckiego,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

…………………………………………………………………………………….................

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

zwanym dalej **Wykonawcą**,

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną.

Pomiędzy Stronami została zawarta Umowa nr PZD.263. … .2022, zwana dalej **Umową**, o następującej treści:

# Przedmiot umowy

## Podstawę zawarcia Umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w trybie poniżej 130 tyś., postępowanie PZD.261.11.2022 ogłoszonego dnia 11 lutego 2022 r.

## Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte zadaniem: **„Wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego z odwozem ziemi własnym transportem w 2022 r.”** według:

### Kosztorysu umownego stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz

### Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Załącznik nr 2 do Umowy*.*

# Terminy

## Prace objęte zamówieniem Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w okresie **od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r**. zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonania prac.

## Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów ścinania poboczy będzie określał Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego. Terminy rozpoczęcia prac w ramach danego etapu będą wyznaczane z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

## Inspektor Nadzoru będzie określał w protokole przekazania terenu zakres prac w ramach danego etapu. Maksymalny zakres prac będzie uzależniony od aktualnych potrzeb na danym terenie oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający może przekazać do wykonania mniejszy lub większy zakres prac niż wynika to z zamówienia publicznego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## W przypadku:

### wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac, w szczególności długotrwałych lub intensywnych opadów, powodzi lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

### wystąpienia innych, trudnych do przewidzenia okoliczności, uniemożliwiających czasowo realizację prac lub ich zakończenie w ustalonym terminie,

### Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Kierownikiem Prac wyznaczonym przez Wykonawcę, określi nowy termin zakończenia danego etapu.

# Obowiązki Stron

## W ramach niniejszej Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

### przekazanie Wykonawcy terenu prac,

### współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania prac objętych zamówieniem publicznym,

### dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 4,

## W ramach niniejszej Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

### zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie z warunkami Umowy,

### bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót i jego korekta wynikająca z postępu i lokalizacji robót,

### organizacja robót, która nie będzie powodować, bez koniecznej potrzeby, niszczenia elementów pasa drogowego nieobjętych Umową; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na własny koszt,

### wykonywanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,

### zapewnienie maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej Umowy,

### zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

### zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 4,

### bezzwłoczne uporządkowanie, po zakończeniu robót, terenów pasa drogowego i terenów przyległych.

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu oznakowania prac, uzgodnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu i zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

# Odbiory.

## Zakończenie wykonania określonego etapu ścinania poboczy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

## Za datę zakończenia wykonania określonego etapu zadania uważa się datę potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na dokumencie zgłoszenia Wykonawcy faktu zakończenia wykonania prac i gotowości do ich odbioru.

## Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych prac w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty otrzymania zgłoszenia o zakończeniu danego etapu, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokonuje odbioru danego etapu ścinania poboczy z udziałem Wykonawcy.

## W trakcie odbioru prac Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie Strony. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych pracach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa w protokole odbioru rodzaj, sposób i termin usunięcia tych wad.

## Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca.

# Wynagrodzenie.

## Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na maksymalną kwotę: brutto 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto), w tym 40 650,41 złotych netto plus 23% podatku VAT w kwocie 9 349,59 złotych.

## Za zrealizowane prace określonego etapu ścinania poboczy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należność wynikającą z przemnożenia ilości wykonanych i odebranych robót przez cenę jednostkową netto, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Ceny jednostkowe zawarte są w kosztorysie ofertowym będący załącznikiem nr 1 do umowy.

## Faktyczne ilości robót tj. ścinania poboczy będą uzależnione od aktualnych potrzeb wykonywania tych robót na danym terenie oraz możliwości finansowych Zamawiającego; Podane w kosztorysie ofertowym ilości robót służą do porównania cen jednostkowych ofert i mogą ulec zmianie.

## Rzeczywista kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru wykonanych robót.

# Płatności.

## Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy wyznaczony Protokołem przekazania przez Inspektora Nadzoru etap ścinania poboczy, w przypadku należytego wykonania wszelkich powierzonych prac, potwierdzonych Protokołem odbioru danego etapu podpisanym przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.

## Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rzecz Wykonawcy po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z poniższym schematem:

**Nabywca**

Powiat Mielecki, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-80-506;

**Odbiorca**

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a , 39-300 Mielec;

## na następujący adres do korespondencji:

## Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

## Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

## W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Okresu wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim nie traktuje się jako opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązania.

## Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

## Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

##  Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (U.2018.2174 z późn.zm.) tzw. Białej liście podatników VAT.

# Przedstawiciele Stron

## Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Prac: …………………………..

## Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru: ……………………………

## Zmiana Inspektora Nadzoru lub Kierownika Prac wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o tym fakcie.

## Zmiana osób, o których mowa w § 7.1 i § 7.2 nie stanowi zmiany Umowy.

## Osoby, o których mowa w § 7.1 i § 7.2, są uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Strony, która ją wyznaczyła, w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie.

# Kary umowne.

## Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

### w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego etapu prac, zgodnie z terminem określonym w § 2.2,

### w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, liczonych od wyznaczonego terminu usunięcia tych wad, o którym mowa w 4.4,

### w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

## Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5.1.

## Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

## Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

# Odstąpienie od umowy.

## Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

### wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

### Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac ponad 7 dni roboczych od dnia wyznaczenia terminu rozpoczęcia danego etapu przez Inspektora Nadzoru oraz nie podejmuje prac pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 2 dni,

### Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą Umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i nie zmienia sposobu ich wykonania w terminie 3 dni od dnia wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie.

## Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

## Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.1 i § 7.2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

# Odpowiedzialność Wykonawcy

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na przekazanym przez Zamawiającego terenie lub w związku z wykonywaniem prac, chyba że za ich powstanie wyłącznie odpowiedzialna jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

## Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną z tytułu jakichkolwiek roszczeń podniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z przekazanym przez Zamawiającego terenem w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

## Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które były wynikiem ruchu pojazdów Wykonawcy w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (w tym przede wszystkim bezpośrednio spowodowane ruchem) oraz szkód poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, szkód wywołanych emisją zanieczyszczeń oraz hałasu przez pojazdy, maszyny i urządzenia Wykonawcy oraz szkód wywołanych przez naruszenie lub uszkodzenie budynków budowli i innej infrastruktury przydrogowej. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy mogą istnieć przesłanki do równoczesnej odpowiedzialności Powiatu Mieleckiego jako zarządcy dróg powiatowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Powiatu z odpowiedzialności przez wypłatę należnego odszkodowania. W przypadku skierowania roszczenia przez osobę trzecią wobec Powiatu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni. W przypadku gdy Zamawiający ustali, że roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie Wykonawcę do jego spełnienia.

## W przypadku wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Powiatowi Mieleckiemu powództwa, w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z odpowiedzialnością Powiatu jako zarządcy drogi powiatowej lub też szkodą związaną z wykonywaniem Przedmiotu umowy (np. związanej z ruchem pojazdów Wykonawcy i wpływem tego ruchu na stan techniczny dróg powiatowych) Powiat jest uprawniony do zawnioskowania o przystąpienie Wykonawcy do sprawy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Powiatu lub jako osobę dopozwaną (współpozwanego), w zależności od sytuacji.

## Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Powiatu Mieleckiego wszelkich należności w pełniej wysokości, które zostały zapłacone przez Powiat jako dłużnika solidarnego, dłużnika *in solidum*, wszelkich innych postaci współodpowiedzialności oraz wypłaconych w imieniu Wykonawcy przez Powiat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

## Postanowienia powyższe stosuje się również w przypadku szkód innych niż majątkowe, w szczególności szkód na osobie, powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu umowy których konsekwencją jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.

## W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiającego lub Powiatu Mieleckiego o naprawienie szkody powstałej w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi pracami, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do rozpatrzenia zasadności roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie na piśmie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia tego roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

## Ponadto w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia szkody powstałej w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w związku z prowadzonymi pracami, Wykonawca jest zobowiązany do:

### każdorazowego informowania Zamawiającego o roszczeniach osób trzecich, które wpłynęły do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczącego roszczenia – w terminie 14 dni od wpłynięcia roszczenia,

### udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące okoliczności wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy roszczenie – w terminie 7 dni od wpłynięcia pytania,

### udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Zamawiającego dotyczące roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiającego – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania,

### udzielenia odpowiedzi na pytania zakładu ubezpieczeń Wykonawcy dotyczące roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiającego), jeżeli roszczenie będzie rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy – w terminie 7 dni od wpłynięcia zapytania,

### przekazywania będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów o które wnioskował zakład ubezpieczeń Zamawiającego lub Wykonawcy lub Zamawiający w procesie likwidacji szkody – w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku.

## W sprawach skomplikowanych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed upływem terminów określonych powyżej o ich przedłużenie o 7 dni.

## Za uchybienie terminom określonym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia przedmiotowych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, a w przypadku braku wierzytelności do potrącenia zobowiązuje się do zapłaty kwot wynikających z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

# Zmiany w Umowie

## Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej Umowy dotyczące:

### zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp,

### zwiększenie zakresu przedmiotu umowy (robót tego samego rodzaju) o maksymalnie 50% zamówienia podstawowego, przy wystąpieniu większych ilości poboczy do ścinania niż przewidywano wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany,

### regulacji prawnych z mocą obowiązującą po dacie wejścia Umowy w życie, wywołujące potrzebę zmiany Umowy,

### nieistotnych postanowień niniejszej Umowy niezmieniających treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Postanowienia końcowe.

## Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy na podmioty trzecie, na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

## Integralną część Umowy stanowią:

### Załącznik nr 1 – Kosztorys umowny

### Załącznik nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

### Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

## Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 **ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**